稳步推进征迁工作 夯实项目建设基础

2025年，八颗街道坚持依法依规、以人为本，扎实推进辖区征迁各项工作。街道征迁工作干部和涉及村居干部下沉一线开展入户摸排、政策宣传，精准掌握群众诉求，妥善化解征迁过程中的各类矛盾问题，切实维护群众合法权益。目前，辖区征迁工作正按照既定计划稳步有序推进，为重点项目落地建设筑牢土地要素保障，为片区高质量发展夯实基础，具体项目工作推进情况如下：

1.两江新区—长寿区快速通道（长寿区段）项目。该项目涉及八颗街道征迁工作已经基本完成，2025年，八颗街道积极配合完成临时用地面积确认和补偿工作，涉及临时用地面积10.562亩，借用道路1公里。

2.长寿区小石门长江水源工程项目。完成征地红线内1户企业搬迁、集体经济组织总人口调查、土地房屋面积丈量等工作，计入被征地农村集体经济组织总人口范围245人，涉及房屋32栋，房屋面积6982.369㎡，签订住房安置协议28户，地勘钻孔28个；配合业主和施工单位完成丰胜调蓄水库至明桃水厂临时用地面积丈量和补偿工作，涉及面积165.7亩。

3.新能源装备区土地生态开发一期项目。2025年完成征地人员安置对象名单上报工作，全力协调保障经开区明桃二路西延伸段海绵城市生态物流道路及附属工程建设，预计2026年春节前实现通车。

4.G243线长寿八颗至土桥项目（重庆东向物流大通道长寿段）。完成涉及八颗街道辖区8个村钻孔勘探工作，共计钻孔122个。